Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Донецкий политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора по УПР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Яровой.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_\_г.

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ**

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных

студенту

(ФИО)

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

Сроки прохождения практики: с 05.03.2018 по 28.03.2018

Наименование предприятия

Тема

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание работы студентов | № консультации преподавателя-руководителя | Кол-во часов | Результат выполнения |
| Получение индивидуального задания | 05.03.2018 | 0.5 | Индивидуальное задание |
| Изучение предметной области в соответствии с темой задания | 05.03.2018 | 1.5 | Определение входной и выходной информации БД |
| Сбор информации по теме | 07.03.2018 | 0.5 | Текстовый пример заполнения исходных данных |
| Разработка технического задания на разработку БД | 07.03.2018 | 0.5 | Техническое задание по ГОСТ |
| Согласование ТЗ с руководителем данного раздела практики | 07.03.2018 | 0.5 | Согласованное ТЗ (обязательная консультация) |
| Обоснование выбора ПО | 07.03.2018 | 0.5 | Глава отчета |
| Установка таблиц БД, установка связей | 09.03.2018 | 1 | Файл с БД |
| Ввод данных в таблицы | 09.03.2018 | 1 | Заполненные таблицы базы |
| Разработка форм, запросов, отчетов | 14.03.2018 | 0.5 | Разработанные формы, созданные запросы, отчеты |
| Разработка меню | 14.03.2018 | 0.25 | Кнопочное или световое меню |
| Отладка созданных приложений | 14.03.2018 | 0.5 | Тестирование созданных приложений |
| Опытная эксплуатация задачи | 14.03.2018 | 0.25 | Комплексное тестирование задачи и коррекция программ |
| Проверка результатов решения руководителем практики | 14.03.2018 | 0.25 | (обязательная консультация) Проверенные программы |
| Разработка инструкции пользователя | 14.03.2018 | 0.25 | Инструкция пользователя по ГОСТУ |
| Изучение локальных компьютерных сетей, используемых на предприятии | 21.03.2018 | 0.5 | Описание в отчете имеющихся сетей или предложения по возможности установки и целесообразности применения на предприятии |
| Ознакомление с комплексом технических средств сети | 21.03.2018 | 0.5 | Описание |
| Ознакомиться с администрированием сети | 21.03.2018 | 0.25 | Описание в отчете |
| Выполнение работ по созданию сетевого варианта программы. | 21.03.2018 | 0.5 | Согласование с руководителем хода выполнения данного раздела практики |
| Изучение используемых средств защиты на предприятии | 21.03.2018 | 0.25 | Описание используемых средств защиты на предприятии |
| Выполнение работ по теме «Информационная безопасность» | 23.03.2018 | 1 | Создание системы защиты для разработанного ПО |
| Выводы и предложения по эффективности и достаточности способов информационной защиты деятельности предприятия | 23.03.2018 | 1 | Согласование с руководителем (обязательная консультация) |
| Оформление результатов выполнения задания | 26.03.2018 | 2 | Оформленный и напечатанный отчет в соотв. С требованиями |
| Сдача отчета руководителю практики | 28.03.2018 | 2 | Подписанный руководителем отчет по разделу (обязательная консультация) |
| Всего часов |  | 16 |  |

Руководитель практики от техникума\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прихоженко В.Б.